|  |  |
| --- | --- |
|  | Universidad Católica del Norte  Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas  Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación |

|  |  |
| --- | --- |
| **Acta de Constitución de Proyecto** | Ingeniería de Software  2° semestre 2017 |

En Antofagasta, 08 de noviembre del 2017,

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Sistema de administración CS-UPAUCN (Cotización de servicios de la unidad de producción audiovisual UCN). |
| **ID Proyecto** | CS-UPA01 |
| **Centro de Costo** | Universidad Católica del Norte |
| **Monto Estimado** | 300 HH |
| **Sponsor** | Vicerrectoría de investigación y desarrollo tecnológico UCN. |
| **Jefe de Proyecto** | Diego Ignacio Saavedra Tapia |
| **Enunciado de Trabajo** | El Proyecto consiste en generar una solución a través de un software o sistema que gestione o administre la generación de las cotizaciones entregadas a los clientes de servicios proporcionados por la unidad de producción audiovisual de la universidad católica del norte. |
| **Justificación o Disparador** | Necesidad de la UPA por tener una herramienta que facilite la administración y gestión de los servicios que se ofrecen, también por llevar un seguimiento de los servicios que se están entregando y almacenar información de los que ya se han realizado. |
| **Restricciones y Supuestos** | Debe ser multiplataforma.  Fácil de usar, adaptable. |
| **Riegos** | Costo de la realización del proyecto.  Urgencia del producto.  Interés del cliente, analistas y desarrolladores.  Tiempo propuesto para la implementación.  Adaptabilidad.  Planteo de solución correcta. |
| **Principales Hitos** | * Incepción, definición de las necesidades del sistema. * Elección de proceso de desarrollo. * Análisis y propuesta de solución para el problema. * Diseño de la solución del problema. * Aprobación de solución y diseño. * Desarrollo de la solución. * Implementación y prueba del diseño de solución. * Prueba de la implementación. * Aprobación de la implementación propuesta. * Realimentación en caso de rechazo. * Ajustes. * mantención |

|  |  |
| --- | --- |
| Diego I. Saavedra Tapia, 18.741.730-9 | German A. Rojo Arce, 19.446.088-0 |